| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №395 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» | КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ЯСЛИ-САД) №395 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА» |
| --- | --- |

__________________________________________________________________

НАКАЗ

16.06.2014                                                                                                     № 43

Про тимчасове закриття

дошкільного навчального закладу

у літній період 2014 року

На виконання вимог п. 61 Санітарних правил улаштування та утримання дитячих дошкільних закладів від 20.03.1985 № 32-31-85, наказу управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 18.04.2014 № 106 «Про тимчасове закриття дошкільних навчальних закладів у літній період 2014 року» та з метою упорядкування проведення ремонтних робіт щодо підготовки дошкільних навчальних закладів району до нового 2014/2015 навчального року

НАКАЗУЮ:

      - Тимчасово закрити дошкільний навчальний заклад для проведення ремонтних робіт з 23 червня 2014 року по 18 липня 2014 року.

      - Покласти відповідальність за організацію та своєчасне проведення ремонтних робіт на виконуючих обов’язки завідувача на цей період:

з 23.06.2014 по 15.07.2014 – вихователя Сидоренко Г.О.

з 16.07.2014 по 31.07.2014 – вихователя Єгипко Н.Т.

3.Затвердити план заходів щодо проведення ремонтних робіт у закладі  (додаток 1).

4.Провести цільовий інструктаж з питань охорони праці під час здійснення ремонтних робіт.

до 17.06.2014

5.Провести опитування батьків з метою виявлення побажань щодо відвідування їх дітьми інших дошкільних закладів мікрорайону під час тимчасового закриття для проведення ремонтних робіт у дошкільному навчальному закладі №395.

Вихователі

до 20.06.2014

6. Контроль за виконанням наказу покласти на виконуючих обов’язки завідувача період

з 23.06.2014 по 15.07.2014 – вихователя Сидоренко Г.О.

з 16.07.2014 по 31.07.2014 – вихователя Єгипко Н.Т.

Завідувач

дошкільного навчального закладу				Н.О.Бойко

З наказом ознайомлені:

Дроздова О.Ю.                                                 Федяєва В.В.

Єгорова О.Б.                                                      Горєлова Л.І.

Гончарова К.В.                                                  Пучкова Н.В.

Єгипко Н.Т.                                                        Полях В.В.

Сидоренко Г.О.                                                  Іщук О.О.

Лавренко Н.Т.                                                    Логвинова О.В.

Маліченко О.М.                                                 Сосненко Г.І.

Калініченко Н.Г.					      Бєлікова М.Г.

Іванідзе О.Г.					       Бойко Є.М.

Додаток 1

до наказу № 43   від 16.06.2014

План заходів щодо проведення ремонтних робіт у закладі

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт туалетної кімнати групи раннього віку (заміна унітазів, умивальників, часткова заміна плитки, встановлення одного склопакета, ремонт сантехніки) | червень-липень | Полях В.В., Єгипко Н.Т. |  |
| 2 | Підготовка ТП до опалювального сезону | червень –липнь | завідувач Бойко Н.О. |  |
| 3 | Заміна шпалер, фарбування панелей, дверей, підлоги (коридор молодшої групи) | червень-липень | Маліченко О.М. |  |
| 4 | Провести косметичний ремонт медичного блоку (фарбування вікон, дверей, генеральне прибирання) | липень | Дроздова О.Ю. |  |
| 5 | Косметичний ремонт харчоблоку (фарбування вікон, стелі, дверей, ремонт обладнання, встановлення мийки, генеральне прибирання) | червень-липень | Федяєва В.В. Бєлікова М.Г. |  |
| 6 | Миття панелей на центральному вході | липень | Горелова Л.І. |  |
| 7 | Фарбування перил, панелей на лестницах | липень | Горелова Л.І. |  |
| 8 | Фабування дверей, миття цоколя та його фарбування | липень | Горелова Л.І. |  |
| 9 | Заміна плитки на пральні (пол) | червень | завідувач Бойко Н.О. |  |
| 10 | Заміна плитки (пол коридор харчоблоку) | червень | Федяєва В.В. |  |
| 11 | Косметичний ремот харчової комори (фарбування підлоги, інвентарю) | червень | Дроздова О.Ю. |  |
| 12 | Покос трави, прополка цвітників | червень, липень | Горелова Л.І. |  |
| 13 | Фарбування малих форм на ігрових майданчиках | липень | Вихователі |  |
| 14 | Фарбування забора | липень | Єгипко Н.Т. |  |
| 15 | Завоз піска | липень | Єгипко Н.Т. |  |
| 16 | Миття музичної зали, групових приміщень | липень | Маліченко О.М. |  |